پیشنهاد من (به عنوان تحلیلگر ارشد)

از این لحظه دیگر تحلیل را باز (Open-ended) ادامه نمی‌دهیم، بلکه آن را Time-box می‌کنیم؛ دقیقاً مطابق Scrum.

امروز (یکشنبه)

- ✅ Domain Walkthrough (حداکثر ۳۰ دقیقه)

- ✅ تکمیل Class

- ✅ تکمیل Session

- ✅ اگر زمان ماند، Student

هدف: قفل کردن مدل دامنه.

دوشنبه

- Student

- Enrollment

- User / Employee / Instructor

- ERD نهایی

هدف: پایان تحلیل دیتابیس.

سه‌شنبه

ورود به طراحی فنی:

- Solution Structure

- Clean Architecture

- Projects

- EF Core

- DbContext

- Migration اول

هدف: اولین Commit کدنویسی.

چهارشنبه

شروع توسعه واقعی:

- Course Entity

- Course Repository

- Create Course

- Update Course

- اولین API

هدف: اولین قابلیت اجرایی سیستم.

یک تصمیم مهم

من از این لحظه یک قانون برای خودم می‌گذارم:

اگر موضوعی مربوط به فازهای آینده باشد و مانع Sprint 1 نباشد، آن را تحلیل نمی‌کنیم.

مثلاً:

- مالی

- پرداخت

- عودت وجه

- اعلان پیامکی

- چند شعبه

- تخفیف‌ها

- آزمون‌ها

- صدور مدرک پیشرفته

همه این‌ها را در Backlog نگه می‌داریم و وارد تحلیل فعلی نمی‌شویم.

هدف Sprint 1

اگر چهارشنبه شب بتوانیم این سناریو را اجرا کنیم، Sprint موفق بوده است:

تعریف Course

↓

تعریف Class

↓

ثبت Student

↓

ثبت Enrollment

اگر این چهار عملیات کار کنند، ما یک MVP واقعی داریم، نه فقط مجموعه‌ای از مستندات.

مسیر جلسه بعد (همین امروز)

پیشنهاد می‌کنم فقط ۱۵ تا ۲۰ دقیقه برای Domain Walkthrough وقت بگذاریم، مدل دامنه را قفل کنیم و بدون تولید مستندات جدید در همان لحظه مستقیماً وارد طراحی Session شویم.

یعنی از همین الان سرعت پروژه را بالا می‌بریم و مستندات فقط در پایان هر Entity تولید می‌شوند، نه وسط تحلیل. این دقیقاً همان تعادلی است که از ابتدا دنبالش بودیم: مستندات کافی، اما تمرکز اصلی روی رسیدن به کد قابل اجرا.